Памятка по взаимодействию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

1. Основные положения
   1. Особенности исполнения контракта регулируются статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). Взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) **после заключения контракта** осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом № 44-ФЗ.

работы

К муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд применяются положения главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) «Подряд».

товары

К отношениям по поставке товаров для муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - [522](consultantplus://offline/ref%3D1FCCEED1C7A2313FAFE9D5D508741B9B3ED206AF3A54553DEB8CF8176522BB14642B879144A5AA9FdAJEI) ГК РФ), если иное не предусмотрено правилами ГК РФ.

услуги

Возмездное оказание услуг регулируется статьями 779-783 ГК РФ.

* 1. Меры, реализуемые в рамках исполнения контракта, включают в себя:
* **приемку** поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных контрактом, **включая проведение экспертизы** поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;

***! Приемка обязательно включает в себя проведение в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.***

* **оплату** заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
* **взаимодействие** заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении, изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

1. Основные права и обязанности заказчика

2.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в **том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.**

2.2. Согласно статье 715 ГК РФ заказчик **вправе во всякое время проверять ход и качество работы**, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, **заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков**.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, **заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков** и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования **отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу** за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

***! Согласно статье 718 ГК РФ Заказчик обязан в соответствии с договором подряда оказывать подрядчику содействие в выполнении работы. В обратном случае подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.***

3. Приемка, экспертиза

3.1. Поставщик (подрядчик, исполнитель) к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом. При этом заказчик **обязан** обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги.

***! При исполнении контрактов, заключенных по итогам электронных процедур осуществляется электронная приемка (приемка в Единой информационной системе) (часть 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ).***

***! В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.***

3.2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

***! Если по контракту определены этапы, то экспертизу нужно проводить при приемке товара (работы, услуги) по каждому этапу (пункт 1 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ)***

3.3. Приемка поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может быть осуществлена как одним человеком, так и приемочной комиссией.

***! Приемочная комиссия создается по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта.***

Такая комиссия должна состоять не менее чем из пяти человек.

***! Если контракт заключен для реализации инициативного проекта, то рекомендуем в состав приемочной комиссии включать членов инициативной группы.***

3.4. Приемка осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком, а в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком.

Если есть основания для отказа в приемке, то поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания документа приемки.

3.5. При принятии решения о приемке или об отказе в приемке приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.6. Если при приемке выявлены несоответствия условиям контракта, то заказчик вправе не отказывать в приемке, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

4. Расторжение контракта

4.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

4.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 523, пунктом 2 статьи 475 ГК РФ **заказчик (покупатель) вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке** в следующих случаях:

* поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
* неоднократного нарушения сроков поставки товаров;
* обнаружены неустранимые недостатки;
* обнаружены недостатки, для устранения которых нужны несоразмерные расходы или затраты времени;
* недостатки выявляются неоднократно;
* недостатки проявляются вновь после их устранения;
* выявлены другие подобные недостатки.

4.3. В случае если поставщик поставил заказчику **некомплектный товар**, то, в соответствии со статьей 480 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик вправе по своему выбору потребовать от поставщика:

* + соразмерного уменьшения цены контракта;
  + доукомплектования товара в разумный срок.

Если поставщик в разумный срок не выполнит требования заказчика о доукомплектовании товара, заказчик вправе по своему выбору:

* + потребовать замены некомплектного товара на комплектный;
  + отказаться от исполнения муниципального контракта и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

4.4. Если подрядчик (исполнитель) **не приступает к исполнению контракта в срок**, установленный контрактом или нарушает график выполнения работ (оказания услуг), предусмотренный контрактом, или выполняет работу (оказывает услугу) так, что окончание ее к сроку, предусмотренному контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работы (оказания услуги) стало очевидно, что работа (услуга) не будет выполнена (оказана) надлежащим образом в установленный контрактом срок (пункты 2, 3 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.5. Если отступления в работе (услуге) от условий контракта или иные **недостатки результата работы (услуги) в установленный заказчиком разумный срок не были устранены** либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.6. Заказчик обязан расторгнуть контракт в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

5. Порядок расторжения контракта заказчиком

5.1. Заказчик **вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта** по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если **это было предусмотрено контрактом**.

5.2. Заказчик **вправе провести экспертизу** поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут **подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа** заказчика от исполнения контракта.

5.3. С 01.07.2022 года процедура одностороннего отказа от исполнения контракта заключенного по итогам открытых электронных процедур переведена в электронный вид.

Так, согласно части 12.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, если заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, то он с использованием Единой информационной системы (далее – ЕИС) формирует данный отказ в электронном виде и подписывает его усиленной электронной подписью лица, которое вправе действовать от имени заказчика. Это решение размещается в ЕИС (исключением являются случаи, связанные с государственной тайной).

Далее решение об одностороннем отказе от исполнения контракта **не позднее 1 часа с момента его размещения** в ЕИС автоматически направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель).

Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта, поэтому дополнительных действий от заказчика не требуется.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

5.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику **компенсированы затраты на проведение экспертизы**.

Отменять решение не нужно, если расторжение контракта связано с повторным нарушением ([ч. 14 ст. 95](consultantplus://offline/ref=36C076082DD76A633678948245A8901AFC900E3C14AD1A41D717F0F84559A9D79FC9D52AE81114512B7B8C06D8F109EC32B913767E4C023Ar3lBH) Закона № 44-ФЗ).

Если заказчик решил отменить решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, то он должен совершить действия, описанные в части 14.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Для этого он **не позднее 1 дня, следующего за днем такой отмены**, формирует с использованием ЕИС извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, обладающего правом действовать от имени заказчика, и размещает его в ЕИС.

5.5. В случае вступления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в силу, заказчику необходимо направить информацию о расторжении контракта в реестр контрактов в течение пяти рабочих дней с даты вступления решения в силу.

Кроме того, заказчик **обязан** направить в Федеральную антимонопольную службу России (ее территориальные органы) обращение о включении информации о таком поставщике (подрядчике, исполнителе) в РНП. Это нужно сделать в течение **двух рабочих дней**, следующих за днем вступления в силу вашего решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением контрагентом обязательств (часть 16 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ).

5.6. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта и не были исполнены предыдущим поставщиком (подрядчиком, исполнителем) путем проведения электронного запроса котировок.

При этом, если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. Кроме того, цена контракта, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.